INFORME TÉCNICO DE TRABAJO

Aplicación ModoSeguro — VigiaTP App

Período: Marzo 2026  |  Entregado: 20 de Marzo de 2026

Desarrollado por: Felipe Londoño

felipelondono@catedra.com

github.com/Felipelondonoliquid33/appvigia19-mar

1. Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el trabajo técnico realizado sobre la aplicación ModoSeguro (VigiaTP), una herramienta móvil multiplataforma para automatización de entrevistas de detección de trata de personas con fines de explotación sexual, dirigida a profesionales de campo, supervisores y funcionarios públicos del sector de protección a la infancia en Colombia.

Durante marzo de 2026 se ejecutaron cuatro grandes frentes: (1) corrección de bugs críticos que causaban cierres inesperados, (2) actualización de contenido educativo en 8 pantallas con terminología UNICEF 2024, (3) integración de módulos de código temporal a la rama maestra, y (4) creación de suite de 108 tests unitarios para 5 roles de usuario. También se realizó la restauración completa del entorno de desarrollo tras reinstalación de Windows y la compilación nativa del APK de 71 MB para dispositivos Android.

| Frente de Trabajo | Estado | Archivos Impactados | Horas Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrección bugs críticos (5 crashes) | ✅ Completado | 5 archivos JS | 12h |
| Actualización contenido educativo | ✅ Completado | 8 pantallas | 16h |
| Integración módulos Temp Updates | ✅ Completado | 12 módulos | 10h |
| Suite pruebas unitarias 108 tests | ✅ Completado | 5 archivos test | 14h |
| Documentación técnica (12 docs) | ✅ Completado | 12 documentos | 8h |
| Restauración entorno + build APK | ✅ Completado | Config completa | 14h |
| Pruebas de carga 150 y 300 usuarios | ✅ Completado | Informe adjunto | 8h |
| TOTAL | — | — | 82 horas |

TOTAL ESTIMADO: 82 horas de trabajo técnico especializado en React Native / Android

2. Stack Tecnológico Utilizado

| Capa | Tecnología | Versión | Rol en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework móvil | React Native + Expo | RN 0.81.5 / SDK 54 | Base de la aplicación |
| Lenguaje | JavaScript (JSX) | ES2023 | Lógica y UI |
| Base de datos local | expo-sqlite | 16.0.10 | Almacenamiento offline entrevistas |
| Animaciones | react-native-reanimated | 4.1.6 | Transiciones nativas |
| Gestos | react-native-gesture-handler | 2.28.0 | Interacciones táctiles |
| Worklets concurrentes | react-native-worklets | 0.5.1 | JS en hilo nativo paralelo |
| Navegación | React Navigation | — | Rutas y stacks de pantallas |
| Internacionalización | i18next + LanguageProvider | — | Soporte multi-idioma |
| Testing | Jest + React Native Testing Library | — | 108 casos de prueba |
| Build nativo | Gradle + CMake + NDK | 8.14.3 / r27b | Compilación APK |
| CI/CD | EAS Build (Expo) | — | Pipeline de distribución |
| Versiones | Git + GitHub | — | Repositorio remoto |
| Runtime | Node.js | 24 | Entorno de desarrollo |
| IDE | VS Code + GitHub Copilot | Claude Sonnet 4.6 | Entorno de programación |
| Pruebas de dispositivo | Emulador API 36 + Samsung S25 Ultra | — | QA funcional |

3. Corrección de Bugs Críticos (5 Crashes)

Se identificaron y resolvieron 5 bugs de severidad crítica que causaban el cierre inesperado de la aplicación en dispositivos Android:

BUG 1 — Crash en Selectores (Dropdowns) — SEVERIDAD CRÍTICA

Archivos: PasoUnoScreen.js, PasoTresScreen.js, GenericPicker.js  |  Complejidad: Alta

Causa raíz: La librería react-native-dropdown-picker colisionaba con ScrollView en Android generando NullPointerException al abrir cualquier selector (Etnia, Discapacidad, Grado, Municipio).

Solución: Se eliminó react-native-dropdown-picker y se implementó GenericPicker, componente propio basado en Modal nativo. Se aplicó removeClippedSubviews={false} para evitar colapso de memoria en Android.

BUG 2 — Crash por JSON Nulo en Catálogos — SEVERIDAD CRÍTICA

Archivos: PasoUnoScreen.js, PasoTresScreen.js  |  Complejidad: Alta

Causa: Los catálogos de Etnia, Discapacidad y Nacionalidad retornaban cadenas JSON vacías o nulas desde SQLite. El JSON.parse() sin validación lanzaba SyntaxError fatal cerrando la app.

Solución: Se reestructuraron todas las llamadas a handleCatalog con bloques try/catch y fallback seguro (|| []). Cada .map() fue protegido contra valores undefined.

BUG 3 — Crash de Navegación por Índice Undefined — SEVERIDAD CRÍTICA

Archivo: PasoDosScreen.js  |  Complejidad: Alta

Causa: detalle.currentIndex era undefined. Se corrigió a detalle.IndexIndicador. Se protegió (indicadorActual.Opciones || []).map(...) y se cambió guardarDetalle de async a sync para eliminar condición de carrera en el estado.

BUG 4 — Congelamiento Metro Bundler al 100% — SEVERIDAD MEDIA

Causa: Caché corrupta .expo y node_modules/.cache  |  Solución: npx expo start --clear

BUG 5 — Nueva Arquitectura Incompatible — SEVERIDAD ALTA

Archivo: app.json  |  newArchEnabled: true → false temporalmente

newArchEnabled: true causaba cierre inmediato al iniciar la app. Se desactivó temporalmente para estabilizar en dispositivos de prueba. La Nueva Arquitectura requiere migración planificada de todas las librerías nativas.

4. Actualización de Contenido Educativo (8 Pantallas)

Se realizaron actualizaciones pedagógicas y correcciones de layout en 8 pantallas de materiales educativos, con terminología actualizada según UNICEF (2023/2024), RAINN (2024), OIM y Asociación REA:

| Archivo / Pantalla | Cambio Principal | Tipo |
| --- | --- | --- |
| MaterialUnoScreen.js | Ajuste estilos: fuente, espaciado, proporciones imagen (iwidth*1.4) | Layout/Estilo |
| MaterialVirtualUnoScreen.js | Reescritura párrafos entornos virtuales. Dato UNICEF 2024: 1/3 usuarios internet son NNA | Contenido + Bibliografía |
| MaterialVirtualDosScreen.js | División 3 párrafos. Expansión 4 ítems sobre trata: grooming, loverboy, sextorsión, darknet, criptomonedas. Fix desbordamiento texto con flex:1 | Contenido + Bug Layout |
| MaterialVirtualTresScreen.js | Reescritura + lista 4 puntos dinámica digital de trata. Fix alignItems center bottomRow | Contenido + Layout |
| MaterialVirtualCuatroScreen.js | Corrección ortográfica + párrafo responsabilidad del agresor desde perspectiva de derechos | Contenido + Ortografía |
| MaterialVirtualClaveScreen.js | Grooming redefinido como delito per se (UNICEF Argentina 2023). Refactor layout absolute → flex row. Fix superposición imagen/texto | Contenido + Layout crítico |
| MaterialesSexteoScreen.js | Terminología actualizada a MASI. Refs RAINN 2024. Reorganización bloques espacios blancos | Contenido + Layout |
| Múltiples pantallas | Ajustes lineHeight, marginBottom, alignItems, proporciones imagen uniformes | Estilo global |

5. Integración de Módulos Temp Updates

Se migró e integró la totalidad del código de la carpeta Temp Updates hacia la rama maestra del proyecto, verificando compatibilidad con los parches de estabilidad aplicados:

| Módulo / Archivo | Cambio Realizado |
| --- | --- |
| src/database/schema.js | 4 nuevas columnas: edadEntrevista, momentoUno, momentoDos, momentoTres |
| src/database/database.js | Cambio de BD a modoseguro11.db |
| src/database/diligenciar.js | Queries INSERT/UPDATE actualizados para nuevas columnas |
| src/componentes/funciones.js | Nuevas validaciones de fecha. Fix validarMayorToYear para valores nulos/0 |
| src/api/apiBase.js | Actualización a endpoints de nueva versión del backend |
| src/api/apiPost.js | Actualización de estructura de payload |
| LoginScreen.js | Lógica de autenticación actualizada. Eliminación bloqueo owner en app.json |
| AsentimientoScreen.js | Mapeo correcto campo Dirigida al objeto indicador |
| PasoUnoScreen.js | Lógica demográfica actualizada. Protección JSON. Tipos desconocidos → Valor=0 |
| PasoDosScreen.js | Fix índices. Fix banner Pregunta Dirigida. Fix condición de carrera async→sync |
| PasoComentarioScreen.js | Integración completa desde Temp Updates |
| PasoTresScreen.js | Lógica actualizada + protección JSON de catálogos |

6. Suite de Pruebas Unitarias — 108 Test Cases

Se desarrolló una suite completa de pruebas unitarias cubriendo los 5 roles de usuario de la aplicación, usando Jest + React Native Testing Library con mocks de aislamiento total del entorno nativo.

| Rol | Archivo de Test | N° Tests | Escenarios Cubiertos |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol 1 — Super Administrador | rol1_2_superusuario.test.js | ~22 | canShow bypass, permisos globales, flujo completo |
| Rol 2 — Supervisor | rol1_2_superusuario.test.js | ~22 | canShow, supervisión entrevistas, acceso listado |
| Rol 3 — Profesional de Campo | rol3_4_campo_funcionario.test.js | ~22 | Restricciones tipo 1/3/4, navegación Paso 1→2→3 |
| Rol 4 — Funcionario Público | rol3_4_campo_funcionario.test.js | ~22 | Permisos diferenciados, acceso restringido |
| Rol 5 — Agente Externo | rol5_agente_externo.test.js | ~22 | Bloqueo tipos 1/3/4, listado, boundary tests |

6.1 Infraestructura de Mocks

| Módulo Mockeado | Propósito en las Pruebas |
| --- | --- |
| expo-sqlite | Aísla BD SQLite real — no toca modoseguro11.db |
| @react-native-community/netinfo | Controla estado online/offline por test |
| @react-native-async-storage | Simula almacenamiento persistente |
| expo-font | Evita errores fuentes Montserrat en Node |
| @expo/vector-icons | Íconos vectoriales → <Text> plano |
| react-native-safe-area-context | Elimina dependencia SafeAreaInsets nativas |
| @react-navigation/native | Mocks navigate, replace, goBack, reset |
| src/i18n/LanguageProvider | t(key) => key sin traducción |
| src/api/PersonFontSize | Fuentes planas System |
| src/utils/responsive | rSpace/rFont = (n) => n sin cálculo |

RESULTADO: 108/108 tests PASSED  |  0 failures  |  Cobertura: 5 roles completos

8. Restauración Completa del Entorno de Desarrollo

Tras la reinstalación de Windows, se realizó la configuración completa del entorno nativo de React Native / Android desde cero, resolviendo múltiples problemas de infraestructura:

| Componente | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 24 LTS | Runtime JavaScript |
| Android Studio | Flamingo | IDE + SDK Manager |
| Android SDK | API 36 | Target y Compile SDK |
| Android NDK | 27.1.12297006 (r27b) | Build tools nativos C++ |
| Build Tools | 36.1.0 | Gradle build tools |
| JAVA_HOME | JDK 21 JetBrains (JBR) | Incluido en Android Studio |
| Gradle | 8.14.3 | Build system Android |
| CMake | 3.22.1 | Compilación C++ para reanimated/worklets |
| ADB | 1.0.41 | Android Debug Bridge |
| Emulador | Medium_Phone_API_36.1 — x86_64 | Pruebas locales |
| Dispositivo físico | Samsung S25 Ultra | Pruebas en hardware real |

Problema Crítico Resuelto: Espacios en Ruta del Proyecto

CMake y Ninja (herramientas C++ de Android) no soportan rutas con espacios en Windows

La ruta original contenía espacios ('Educa digital Projects', 'nuevo respaldo APK') que CMake convertía en guiones bajos al generar directorios internos, creando rutas inexistentes y bloqueando el build nativo. Solución: proyecto migrado a C:\proyectos\vigiatpapp.

Adicionalmente, las carpetas .cxx (caché de CMake) robocopy'd desde la ruta antigua contenían subdirectorios codificados con la ruta vieja, superando el límite MAX_PATH de Windows (260 chars). Se eliminaron con técnica robocopy mirror-to-empty.

BUILD SUCCESSFUL  |  APK: 71 MB  |  Arquitectura: x86_64  |  Tiempo build: ~25 min cold build

9. Documentación Técnica Generada (12 Documentos)

| Documento | Descripción | Formato |
| --- | --- | --- |
| CHANGELOG_17_18_MARZO_2026.md | Registro detallado cambios UI y contenido por pantalla | Markdown |
| CHANGELOG_SESSION_17_18_MARZO.md | Registro integración y bug fixes críticos | Markdown |
| INFORME_TECNICO_FINAL.md | Informe de entrega con instrucciones para continuidad | Markdown |
| TECHNICAL_TEST_REPORT.md | Informe pre-compilación — Expo Doctor 17/17 checks passed | Markdown |
| INFORME_TECNICO_ENTREGA_VIGIATP.docx | Informe técnico ejecutivo para cliente | Word |
| CHANGELOG_17_18_MARZO APP MODO SEGURO.docx | Changelog ejecutivo para cliente | Word |
| HISTORIAS_USUARIO_ROL1...ROL5 (5 archivos) | User stories por rol en formato BDD/YAML | YAML |
| ENTREVISTA_ROL1...ROL5 (5 archivos) | Escenarios de entrevista por rol | YAML |
| INFORME_TRABAJO_MODOSEGURO_MARZO2026.docx | Este documento | Word |
| __tests__/README.md | Documentación suite de tests | Markdown |

10. Estimación de Horas y Valor del Trabajo

| Área de Trabajo | Horas | Complejidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrección 5 bugs críticos | 12h | Alta | Análisis, diagnóstico, implementación y prueba de cada fix |
| Contenido educativo 8 pantallas | 16h | Media | Investigación bibliográfica + edición código + layout |
| Integración módulos Temp Updates | 10h | Alta | Migración controlada con verificación de compatibilidad |
| Suite 108 pruebas unitarias | 14h | Alta | Diseño de casos, mocks, ejecución y validación |
| Documentación técnica (12 docs) | 8h | Media | 12 documentos en múltiples formatos |
| Restauración entorno + APK nativa | 14h | Muy Alta | Config desde cero. NDK, CMake, rutas, build |
| Pruebas de carga 150/300 usuarios | 8h | Media | Diseño, ejecución, análisis e informe |
| TOTAL | 82 horas | — | — |

TOTAL: 82 horas de desarrollo técnico especializado React Native / Android

10.1 Tarifas de Referencia por Mercado

| Mercado | Tarifa/hora USD | Total 82 horas USD | Total COP aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Colombia (Freelance Senior RN) | USD 15 - 25/h | USD 1,230 - 2,050 | COP 5.0M - 8.4M |
| Latinoamérica (Promedio) | USD 25 - 45/h | USD 2,050 - 3,690 | COP 8.4M - 15.1M |
| Internacional (Upwork / Toptal) | USD 50 - 80/h | USD 4,100 - 6,560 | COP 16.8M - 26.9M |
| Agencia / Empresa Tech Colombia | USD 30 - 50/h | USD 2,460 - 4,100 | COP 10.1M - 16.8M |

TC referencial: 1 USD = COP 4,100 — Marzo 2026

Nota sobre valor diferencial: Este trabajo incluye componentes de alta especialización que incrementan su valor: (1) dominio del negocio (protección de la infancia / herramienta de campo), (2) resolución de problemas de build nativo Android con NDK/CMake de alta complejidad, (3) testing con 108 casos cubriendo lógica de permisos por roles, y (4) configuración completa de entorno de desarrollo desde cero.

DECLARACIÓN DE ENTREGA — 20 de Marzo de 2026

Por medio del presente informe declaro que el trabajo técnico descrito fue ejecutado de manera íntegra durante el mes de marzo de 2026, aplicando buenas prácticas de desarrollo de software, principios OWASP, cobertura de pruebas y documentación técnica completa. El código fuente se encuentra disponible en el repositorio GitHub configurado y en la ruta local C:\proyectos\vigiatpapp.

___________________________________

Felipe Londoño

Desarrollador React Native / Android

felipelondono@liquid.com

Marzo 20 de 2026

Generado con GitHub Copilot (Claude Sonnet 4.6) + VS Code  |  20 Marzo 2026